真 维 斯 希 望 小 学 名 单

25-05-2007

| 年 份 | 地 点 | 学 校 名 称 | 捐 款 | 学生数 | 竣 工 日 期 | 竣工仪式日期 | 省青基会联络人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1999年以前 (11间) | 河北省 (10所) | 尚义县石井乡联同小学 } 张北县海流图乡大水泉小学 } 邯郸涉县曲皎学校 } 广宗县贺家庄小学 } 与河北省其它 赤城县龙关李家窑小学 }政协合捐(8间) 平山县王家岸小学 } 临城县鸭鸽营第二中心小学 } 灵寿县狗台乡尹凡同小学 } 赞皇县黄北坪石嘴头旭日小学(杨生个人捐) 张北县海流图乡真维斯希望小学(杨生个人捐) | 1万 1万 1万 1万 1万 1万 与尹凡同小学合计1万 12万 20万 |  |  |  |  |
|  | 陕西省 | 周至县马召镇涌泉寺真维斯希望小学 | 10万 |  | 据口岸回输是建于1998年,后期有其它企业捐赠18万,改名为源泉希望小学 | 陈 如 意 029-88413097 13002916725 |
| 1999年 | 湖北省 | 英山县石头咀镇真维斯希望小学 | 20万 | 288 | 03/2001 |  | 谢 群 027-87234312 13907149459 |
| 2000年 | 山东省 | 曲阜市南辛镇真维斯希望小学 | 50万 | 140 | 04/2002 |  | 孔 繁 荣 0531-2073841 13325103851 |
| 2001年 | 四川省 | 剑阁县青木村真维斯希望小学 | 20万 | 1500 | 03/2004 |  | 陈 燕 琳 028-86694048 13908015880 |
| 2002年 | 黑龙江省 | 双鸭山市岭东区真维斯希望小学 | 20万 | 1100 | 10/2003 |  | 谷 为 0451-53627873 13304650268 |
| 2003年 | 湖南省 | 株州县三门镇真维斯希望小学 | 20万 | 1800 | 协议日期：12/2004 实际竣工：02/2005 | 21/3/2006 | 李 克 勋 0731-4442008 13574106197 |
| 2004年 | 福建省 | 永泰县长庆真维斯希望小学 | 20万 | 700 | 协议日期：02/2005 实际竣工：08/2005 | 21/9/2005 | 龚 晓 云 0591-7560674 13905026961 |
| “助学长征” | 04年“助学长征” 沿途十省援建学校 已全部竣工 9所已举行竣工仪式 | 甘肃省秦安县千户乡真维斯希望小学 | 210万 | 230 | 协议日期：12/2005前 实际竣工：02/11/2005 | 口岸已于4月下旬参加竣工仪式 | 雷 仰 苓 0931-4868571 13321212857 |
|  |  | 湖南省泸溪县石榴坪乡真维斯希望小学 |  | 300 | 协议日期：02/2006前 实际竣工：12/05/2006 | 30/6/2006 | 李 克 勋 0731-4442008 13574106197 |
|  |  | 江西省南丰县市山镇官庄真维斯希望小学 |  | 200 | 协议日期：09/2005前 实际竣工：30/08/2005 | 31/5/2006 | 宋 寅 安 0791-6708665 13807090078 |
|  |  | 陕西省商南县太吉河镇真维斯希望小学 |  | 240 | 协议日期：04/2006前 实际竣工：05/08/2006 | 12/2006 | 陈 如 意 029-88413097 013002916725 |
|  |  | 广西凌云县力洪乡真维斯希望小学 |  | 69 | 协议日期：03/2006前 实际竣工：20/05/2006 | 28/9/2006 | 吴 宗 勋 0771-5869633 13907869839 |
|  |  | 贵州省修文县久长镇真维斯希望小学 |  | 500 | 协议日期：01/2006前 实际竣工：28/10/2005 | 30/5/2006 | 邓 守 成 0851-6575500 13985126792 |
|  |  | 广东省惠州市博罗县杨侨小坑真维斯希望小学 30万 |  | 220 | 协议日期：09/2005前 实际竣工：10/08/2005 | 初定26/5或27/5 | 林 万 松 020-87661033 13802525551 |
|  |  | 宁夏石嘴山市惠农区尾闸镇真维斯希望学校 |  | 300 | 协议日期：1/11/2005前 实际竣工： 10/12/2005 | 04/2006 | 金 晓 林 0951-5055544 13309583015 |
|  |  | 云南省贡山县独龙江乡真维斯希望小学 (欠竣工报告) |  | 327 | 协议日期：5/12/2005前 实际竣工： 25/01/2006 | 26/11/2006 | 沈 光 鑫 0871-4155091 13908861979 |
|  |  | 四川省渠县流溪乡真维斯希望小学 |  | 1700 | 协议日期：11/2005前 实际竣工：18/03/2006 | 31/3/2006 | 陈 燕 琳 028-86694048 13908015880 |
| 2005年 | 广东省 | 龙川县附城镇联亨真维斯希望小学 | 20万 | 210 | 29/12/2005完成与青基会协议书 25/5/2006完成三方协议 协议日期：09/2006前 | 已封顶 装修工程中 | 林 万 松 020-87661033 13802525551 |
| 2006年 | 江苏省 | 睢宁县沙集镇仝圩村真维斯希望小学 | 20万 | 750 | 26/3/07收到三方协议， 协议日期：08/2007前 |  | 周 斌 025-86552899 13809022000 |
|  | 安徽省 | 砀山县文庄乡喉口村喉口小学 (安徽省砀山县黄铿希望小学) | 20万 | 543 | 5/9/2006收到与青基会协议书,已付款及收到捐款收据，待三方协议 |  | 曹 勇 0551-2815396 13956067080 |
| 2007年 | 吉林省 | 农安县杨树林乡东白令村小学 (吉林省农安县真维斯希望小学) | 20万 | 340 | 21/12完成捐赠协议书，23/1完成付款工作(收到收据) |  | 曲国民 0431-2763187 13514407137 |

| 年 份 | 地 点 | 学 校 名 称 | 捐 款 | 学生数 | 竣 工 日 期 | 竣工仪式日期 | 省青基会联络人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007年 | 辽宁 | 辽宁省台安县台东区民集小学 | 20 |  |  |  | 万显东 024-22825255 13940099060 |
|  | 河南 | 河南新县浒湾乡李寺村李寺小学 | 20 |  |  |  | 刘致学 0371-65904809 13903841961 |
|  | 山西 | 山西省洪洞县龙马乡下沟村下沟小学 | 20 |  |  |  | 李增建 0351-2027655 13934138856 |
|  | 内蒙古 | 内蒙古杭锦旗独贵塔拉镇中心小学 | 20 |  |  |  | 贾 鹏 0471-4815806 13848190888 |
|  | 青海 | 湟中县李家山镇贾尔吉民族小学 | 20 |  |  |  | 郭峰先 0971-8232020 13519759839 |
|  | 新疆 | 新疆维吾尔自治区奇台县回民小学 | 20 |  |  |  | 李金玉 0991-2890593 13009670209 |
|  | 海南 | 海南省南勋希望小学 | 20 |  |  |  | 羊光然 0898-65379281 13976090818 |
|  | 天津 | 天津市静海县中旺镇姚庄子中心小学 | 20 |  |  |  | 孙 伟 022-28243440 13001361358 |
|  | 安徽 | 安徽省蒙城县张寨小学 | 20 |  |  |  | 曹 勇 0551-2815396 13956067080 |
|  | 浙江 | 浙江省衢江区县岭洋乡中心小学 | 20 |  |  |  | 李 迪 0571-82723178 13905819686 |
|  | 西藏 | 拉萨墨竹工卡县达章教学点 | 20 |  |  |  | 李亚祥 0891-6328373 13308900919 |
|  | 重庆 | 重庆长寿区石堰镇红灯小学校 | 20 |  |  |  | 张一川 023-63855461 13808343484 |

小结：合计29个省共43所 (以我司与青基会捐赠合约签定之日起计；安徽1所以黄铿先生名义捐建)，99年前总部已无资料存盘追溯。

以真维斯命名的小学共33所，捐资范围达29个省/直辖市/自治区

( 国际12省14所：湖南2、江西1--归属湖北口岸、贵州1--归属四川口岸、四川2、湖北1、福建1 、江苏1、天津1、安徽1、浙江1、西藏1、重庆1)

( 大投17省19所：甘肃1、陕西2、广西1、广东2、云南1、宁夏1、山东1、黑龙江1、河北1、吉林1 、海南1、辽宁1、河南1、山西1、内蒙1、青海1、新疆1)

北京和上海无建校需求。新增加12个省/自治区/直辖市

真维斯国际5处：天津、安徽、浙江、西藏、重庆                      大进投资7处：海南、辽宁、河南、山西、内蒙、青海、新疆